РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2025 г.                                                  с. Березовка                                                  №  04

О подготовке к весеннему половодью

в 2025 году на территории

Березовского сельсовета.

В соответствии со с п.1.19 и п.1.27 ст.7  Устава Березовского сельсовета, в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, в целях защиты населения в случае весеннего половодья.

1.  Утвердить противопаводковую комиссию в составе:

Вигель Валентина Александровна – глава   сельсовета;

Рыбаков Александр Михайлович – участковый уполномоченный полиции, старший                            лейтенант полиции МО МВД  « Большеулуйское»;

Белышева Наталья Сергеевна – специалист 1 категории  Берёзовского сельсовета

2. Сформировать спасательную группу в д. Кумыры в составе:

Гайков Александр Федорович – водитель администрации Берёзовского сельсовета;

Новосёлов Степан Сергеевич -  сторож МБУ «Служба обеспечения» (лодка с мотором);

Михайлов Сергей Павлович – водитель (пожарный) администрации Березовского сельсовета (лодка с мотором);

Поляков Николай Николаевич – руководитель КФХ (лодка с мотором).

3. Создать водомерные посты, для контроля за паводковой обстановкой на реке Чулым в д. Кумыры в составе:

- Усков Алексей  Иннокентьевич – не работающий;

- Гавриков Дмитрий  Васильевич - не работающий;

- Когодеев Николай Николаевич - не работающий;

4. Утвердить график дежурства поста наблюдения за состоянием половодья на реке Чулым в д. Кумыры с 01 апреля 2025 года по 15 мая 2025 года согласно  приложения №  1.

5. Определить места безопасного размещения населения, домашнего скота на случай подтопления д. Кумыры  согласно  приложения №  2.

6. Главе  сельсовета Вигель В.А. в срок до 01 апреля 2025 года провести встречу с населением д. Кумыры, проживающим в зоне возможного затопления  по вопросу о заблаговременной подготовке к эвакуации населения и скота из зоны затопления на паводковый период, а также рекомендовать населению д. Кумыры освободить погреба (подвалы), подворья переместить имущество в не затапливаемые места. Рекомендовать каждой семье, проживающей в зоне возможного затопления, обеспечить себя продуктами питания на 7 суток.

7. Главе  сельсовета Вигель В.А. на случай аварийных ситуаций в паводковый период обеспечивать население доброкачественной водой и организовать подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости.

8. Главе сельсовета Вигель В.А. на период весеннего половодья в 2025 году (01 апреля 2025 года – 15 мая 2025 года) ежедневно докладывать членам районной противопаводковой комиссии о сложившейся обстановке, максимальном уровне воды в р. Чулым на территории д. Кумыры.

9. Главе  сельсовета Вигель В.А. держать на контроле ход выполнения мероприятий по заблаговременной очистке дороги в д. Кумыры, а также призвать население Березовского сельсовета очистить кюветы и водосточные трубы, повсюду обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава  сельсовета:                                                                                        В.А.Вигель.

Приложение № 1

к Постановлению № 4

от  05.02.2025 года.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к весеннему половодью в 2025 году

на территории Берёзовского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковые комиссии. | Февраль- Март | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 2 | Заключить договора с населением о привлечении их лодок с моторами для проведения спасательных работ. | Март-апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 3 | Составить перечень объектов, попадающих в зону подтопления, где - определить жилые дома с составлением списков жильцов пофамильно с указанием возраста проживающих; - объекты жизнеобеспечения; - отдельно выделить жителей, нуждающихся в посторонней помощи для проведения эвакуации (дети, инвалиды, люди пожилого возраста). | Март | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 4 | Путём встреч с населением, проживающим в зоне возможного затопления, решить вопрос о заблаговременной подготовке эвакуации населения, скота и личной техники из зоны подтопления на паводковый период. | Март-апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 5 | Рекомендовать населению освободить погреба, подворья, переместить имущество в незатапливаемые места. | Март-апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 6 | Рекомендовать каждой семье, проживающей в зоне возможного подтопления, обеспечить себя продуктами питания на 5-7 суток. | Март-апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 7 | Создать спасательные бригады для оказания помощи вышеуказанной категории жителей, которые при угрозе подтопления реально смогут помочь в эвакуации жителей, сохранения материальных ценностей (вывоз скота, автомототехники, подъём запасов из погребов и т.д.) | Март | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 8 | Создать запасы необходимых материальных средств, продуктов питания или заключить договора на поставку таковых. При возникновении чрезвычайной ситуации организовать питание эвакуированного населения не менее чем два раза в сутки. | Март | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 9 | Разработать памятки о порядке действий и распространить их среди населения. Провести сходы жителей, на которых разъяснить порядок их действий и действия органов власти в паводковый период. | Март | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 10 | В населённом пункте, т.е. в д. Кумыры выставить посты наблюдения за состоянием уровня воды на реке Чулым и реке Кумырка. | Апрель – май | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 11 | Определить вероятные затороопасные участки реки Чулым, меры по ликвидации ледяных заторов. | Апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 12 | Определить места безопасного размещения населения, домашнего скота на случай подтопления д. Кумыры. | До 20 апреля | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 13 | На случай аварийных ситуаций водопроводных систем в паводковый период обеспечить население доброкачественной водой. | Апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 14 | Предусмотреть питание для с/х животных эвакуированных в незатопляемые зоны. | До 20 апреля | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 15 | Разработать планы эвакуации жителей д. Кумыры (подтверждённому паводковым явлением) вторые экземпляры направить в КЧС районов. | До 20 апреля | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 16 | Призвать население Берёзовского сельсовета заблаговременно очистить кюветы и водосточные трубы, повсюду обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод. | Март-апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 17 | Отчётные материалы о выполнении вышеуказанных мероприятий предоставить в КЧС района. | До 10 апреля | Глава сельсовета В.А.Вигель |

Глава  сельсовета:                                                                                                         В.А.Вигель

Приложение № 2 к

к Постановлению

№ 4 от 05.02.2025 года.

- Место безопасного размещения населения д. Кумыры на случай подтопления:

Кумырский сельский клуб – 60 человек.

- Место безопасного размещения скота на случай подтопления д. Кумыры:

Бывший гараж СПК «Кумыры»:

КРС  –  77  голов

Свиней -0

Коз   – 0

Овец –  43 голов

Лошадей – 37 голов

Пчелосемей  - 60 штук

Птиц – 60 штук

Глава  сельсовета:                                                                 В.А.Вигель