КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН

Большеулуйского района

Красноярского  края

СТАНДАРТ

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

СОД 1 «ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА»

(утверждено Распоряжением Председателя Контрольно-счетного органа

Большеулуйского района от «  » января 2024 года №    )

с. Большой Улуй

2024

Содержание

1.  Общие положения                                                                                             3-4

2. Плановые документы Контрольно-счетного органа 	                                  4

3. Формирование и утверждение плана работы Контрольно-счетного органа  4-6

4. Форма, структура и содержание плана работы Контрольно-счетного

Органа                                                                                                                       6-7

5. Корректировка плана работы Контрольно-счетного органа                           7-8

6. Контроль исполнения плана работы Контрольно-счетного органа                  8

7. Приложение № 1. Примерная форма плана работы Контрольно-счетного органа на год                                                                                                    9-10

- Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности СОД «Порядок планирования деятельности Контрольно-счетного органа Большеулуйского района» (далее – Стандарт) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Уставом Большеулуйского района, Положением о Контрольно-счетном органе Большеулуйского района.

1.2. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными Постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от  29 марта 2022 г. № 2ПК.

1.3. При разработке настоящего Стандарта использован Стандарт Счетной палаты Российской Федерации СОД 12 «Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации», утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 22 июля 2011 г. № 39К (806) с редакциями), Стандарт Союза муниципальных контрольно-счетных органов СОД «Планирование работы контрольно-счетного органа муниципального образования», утвержденный решением Президиума Союза МКСО, протокол заседания Президиума Союза МКСО от 19.12.2012 г. № 5 (31).

1.4. Целью Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетного органа Большеулуйского района (далее – КСО Большеулуйского района) для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля и выполнения полномочий КСО Большеулуйского района.

1.5. Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования;

- установление порядка формирования и утверждения плана КСО Большеулуйского района;

- определение требований к форме, структуре и содержанию плана работы КСО Большеулуйского района;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения плана работы КСО Большеулуйского района.

1.6. Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности КСО Большеулуйского района.

1.7. Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности КСО Большеулуйского района;

- формирование  и утверждение плана работы КСО Большеулуйского района.

1.8. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы КСО Большеулуйского района.

1.9. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- сочетания годового и текущего планирования;

- непрерывности планирования;

- комплексности планирования (по всем видам и направлениям деятельности КСО Большеулуйского района);

- рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций КСО Большеулуйского района;

- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля;

- координации планов работы КСО Большеулуйского района с планами работы других органов финансового контроля.

1.10. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых КСО Большеулуйского района, а также эффективность использования трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов.

1.11. При планировании могут использоваться программно-целевой и нормативный метод планирования, либо отдельные их элементы.

Программно-целевой метод планирования заключается в формировании на среднесрочную перспективу и закреплении в плановых документах КСО Большеулуйского района стратегических задач, приоритетных направлений и тематики контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности.

Нормативный метод планирования заключается в разработке и использовании критериев, определяющих выбор предмета, объектов и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также нормативов, определяющих финансовые, материальные и трудовые затраты на их проведение, системную периодичность, специфику проверки отдельных объектов и других факторов.

2. Плановые документы КСО Большеулуйского района

2.1. В КСО Большеулуйского района формируется и утверждается основной плановый документ - план работы КСО Большеулуйского района на год.

2.2. План работы КСО Большеулуйского района на год формируется исходя из необходимости обеспечения всех полномочий КСО Большеулуйского района, предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля за исполнением районного бюджета и управлением муниципальным имуществом.

Годовой план работы КСО Большеулуйского района определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению КСО Большеулуйского района в очередном году. Указанный план утверждается Председателем КСО Большеулуйского района.

- Формирование и утверждение плана работы

КСО Большеулуйского района

3.1. Формирование и утверждение годового плана работы КСО Большеулуйского района осуществляется с учетом нормативных правовых актов Большеулуйского района (далее - Большеулуйский район), положений Регламента КСО Большеулуйского района, настоящего Стандарта.

3.2. План работы КСО Большеулуйского района подлежит утверждению до начала планируемого периода.

3.3. Формирование Плана работы КСО Большеулуйского района на год включает осуществление следующих действий:

- подготовку предложений в проект Плана работы КСО Большеулуйского района (далее – проект годового плана);

- составление проекта годового плана;

- согласование проекта годового плана;

- рассмотрение проекта годового плана и его утверждение.

3.3.1. Подготовка предложений в проект годового плана работы по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям осуществляется Председателем.

3.3.2. Обязательному рассмотрению при подготовке проекта годового плана подлежат:

- предложения Главы Большеулуйского района;

- предложения депутатов Большеулуйского районного Совета депутатов, комиссий Большеулуйского районного Совета депутатов.

3.3.3. Подготовка предложений о проведении мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов осуществляется в порядке, предусмотренном заключенными соглашениями с указанными органами.

3.3.4. При подготовке предложений о включении в проект годового плана мероприятий, планируемых к проведению совместно (параллельно) с иными контрольно-счетными органами, необходимо учитывать положения стандартов и регламентов, регулирующих деятельность вышеуказанных органов.

3.3.5. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности осуществляется координация плана работы КСО Большеулуйского района с планами работы других органов финансового контроля.

3.3.6. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемые в проект годового плана работы должны учитывать:

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

- перечень объектов контрольного мероприятия (наименование проверяемых органов, организаций) либо необходимость ответственному исполнителю самостоятельно установить перечень объектов проверки;

- планируемые сроки проведения мероприятия;

- проверяемый период;

- наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования средств бюджета Большеулуйского района, муниципальной собственности и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

- объем муниципальных средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах.

- данные о планируемых трудовых затратах на его проведение, рассчитанные исходя из численности исполнителей и срока проведения мероприятия.

Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям КСО Большеулуйского района, установленным действующим законодательством.

3.3.7. При определении планируемого срока проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Срок исполнения контрольных мероприятий, целью которых является определение законности и целевого использования муниципальных средств (финансовый аудит) не должен превышать 3 месяцев.

Планируемый срок исполнения аудита эффективности не должен превышать 12 месяцев.

Срок исполнения экспертно-аналитического мероприятия не должен превышать 6 месяцев.

Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте, как правило, не должен превышать 30 календарных дней.

3.3.8. Планирование проведения контрольных мероприятий на одном объекте в различные периоды времени в течение одного календарного года, как правило, не допускается.

В случае необходимости проведения в планируемом периоде контрольных действий на одном объекте контроля по нескольким направлениям деятельности КСО Большеулуйского района указанные действия планируются к проведению в рамках одного комплексного мероприятия.

3.3.9. Проект годового плана должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

3.3.10. Председатель (заместитель Председателя) организует обсуждение проекта годового плана с инспекторами.

3.3.11. План работы КСО Большеулуйского района на год с учетом поступивших предложений рассматривается Председателем. Председатель вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения и принимает решение об его утверждении.

4. Форма, структура и содержание плана работы

КСО Большеулуйского района

4.1. План работы КСО Большеулуйского района имеет табличную форму, соответствующую примерной форме (Приложение №1).

4.2. План работы содержит согласованные по срокам и ответственным исполнителям перечни планируемых мероприятий.

4.3. Наименования разделов, подразделов и комплексов мероприятий плана работы КСО Большеулуйского района на год должны отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности КСО Большеулуйского района.

4.4. В графе «Наименование мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий. По контрольным мероприятиям в данной графе указываются также вид и объекты мероприятия. По экспертно-аналитическим мероприятиям – вид мероприятия.

4.5. В плане работы КСО Большеулуйского района в графе «Срок проведения мероприятия» указывается месяц начала и месяц окончания мероприятия.

4.6. В графе «Ответственные за проведение мероприятия» фамилия,  инициалы должность ответственных лиц.

5. Корректировка плана работы

КСО Большеулуйского района

5.1. Корректировка плана работы осуществляется в порядке, предусмотренном для его утверждения.

5.2.  Предложения по корректировке плана работы КСО Большеулуйского района могут вноситься в случаях:

- изменения федерального или регионального законодательства, нормативных правовых актов Большеулуйского района;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного, экспертно-аналитического мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие организационно штатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения КСО Большеулуйского района, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками.

- информации правоохранительных органов;

- предложений Главы Большеулуйского района;

- поручений (предложений) Большеулуйского районного Совета депутатов.

При подготовке предложений об изменении Плана работы КСО Большеулуйского района необходимо исходить из минимизации его корректировки.

5.3. Корректировка планов работы КСО Большеулуйского района может осуществляться в виде:

- изменения наименования мероприятий;

- изменения перечня объектов мероприятия;

- изменения сроков проведения мероприятий;

- изменения состава, ответственных за проведение мероприятий;

- исключения мероприятий из плана;

- включения дополнительных мероприятий в план.

6. Контроль исполнения плана работы

КСО Большеулуйского района

6.1. Основной задачей контроля исполнения плана работы КСО Большеулуйского района является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренных мероприятий.

6.2. Контроль исполнения годового плана КСО Большеулуйского района осуществляет Председатель КСО Большеулуйского района.

Приложение № 1

к Стандарту СОД 1 «Порядок планирования 
деятельности Контрольно-счетного органа 
Большеулуйского района

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Председателя Контрольно-счетного органа 
Большеулуйского района

от «____»____________ 20____ г. №_____

П Л А Н

работы Контрольно-счетного органа Большеулуйского района на 20___ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия | Основание для включения мероприятия в план | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Экспертно-аналитические и контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий |  |  |  |  |  |
| 3. Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами, Счетной палатой Красноярского края, Союзом МКСО в рамках реализации совместных и параллельных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 4. Взаимодействие с советами и комиссиями контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ и Красноярского края, Союзом МКСО и его комиссиями |  |  |  |  |  |
| 5. Правотворческая инициатива, правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа КСО Большеулуйского района |  |  |  |  |  |
| 6. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет |  |  |  |  |  |
| 7. Организационная работа |  |  |  |  |  |
| 8. Информационная деятельность |  |  |  |  |  |

Сокращения, используемые при составлении плана:

1)

2)

3)

Председатель Контрольно-счетного органа                     ____________________                                         ____________________

(Подпись)                                                                  (Ф.И.О.)